情绪手账小程序

天气 × 心情 优化升级规划文档

版本：V2.0 优化规划
日期：2026 年 8 月
产品形态：微信小程序

目录

一、项目概述与现状分析

二、新增功能规划

2.1 天气-心情趋势图（多维联动）

2.2 动态心情天气壁纸

2.3 心情日历热力图

2.4 天气情绪共振指数

2.5 情境化记录引导升级

2.6 每周天气心情故事

三、现有界面优化方向

3.1 天气展示界面（首页沉浸式天气卡）

3.2 心情记录界面

3.3 历史记录 / 情绪日历界面

3.4 晴雨表 / 洞察界面

3.5 天气心情地图界面

3.6 整体视觉与动效统一

四、数据埋点与算法支撑

五、实施里程碑与优先级

六、预期效果与衡量指标

一、项目概述与现状分析

「情绪手账」是一款将实时天气与心情记录深度融合的小程序，用户可在记录情绪的同时，自动关联当日天气数据，逐步积累个人专属的天气-心情档案。当前版本已具备天气动态背景、沉浸式天气卡、心情网格选择、天气影响追问、情绪健康指数（EHI）、天气心情地图、情绪日历等核心能力，视觉风格以暖橘、米白、柔和阴影为主，整体氛围温馨治愈。

1.1 现状功能清单

| 模块 | 现有能力 | 待提升空间 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 动态天气背景、沉浸式天气卡、心情网格、天气影响追问、今日心情轨迹、每日一句 | 信息层次可更清晰，动效与数据关联可进一步可视化 |
| 记录页 | 日期时间、心情选择、天气快照、天气影响、身体感受、诱因、场景、多媒体 | 填写路径较长，可引入智能引导和进度感知 |
| 情绪日历 | 月度打卡、颜色标记、详情弹窗 | 缺乏天气-心情叠加层与热力趋势 |
| 晴雨表 | EHI 指数、情绪走势柱状图、天气关联柱状图 | 图表维度单一，缺少趋势线与多天气对比 |
| 天气心情地图 | 二维分布表格、个性化洞察 | 表格可读性有限，可升级为卡片故事化呈现 |
| 我的 | 个人资料、收藏、连续打卡 | 可加入数据导出与隐私管理 |

1.2 核心设计原则

温暖陪伴：保留暖橘、米白、毛玻璃等治愈元素，避免冷冰冰的数据感。

直观关联：让用户一眼看懂「天气如何影响我的心情」。

轻量可执行：优先做小程序能稳定承载、上线成本低的功能。

渐进呈现：数据量不足时给出温柔提示，数据积累后自动解锁深度洞察。

二、新增功能规划

本章节围绕「天气 × 心情」的关联感知，提出 6 项创新功能。每项功能均包含功能描述、交互方式、预期价值与实现难度评估。

| 功能名称 | 天气-心情趋势图（多维联动） |
| --- | --- |
| 功能定位 | 核心数据可视化 |
| 功能描述 | 在「晴雨表」页新增双轴趋势图：横轴为时间（日/周/月），左侧纵轴为心情评分（1-5 分），右侧纵轴为天气指标（温度、湿度、空气质量）。曲线与柱状叠加，用户可切换「温度 / 湿度 / 天气类型 / 空气质量」维度，直观看到心情波动与天气变化是否同步。数据不足时显示「再多记录 3 天即可解锁趋势图」的鼓励文案。 |
| 交互方式 | 点击图例切换维度；长按数据点查看当天记录摘要；双指捏合缩放时间轴。 |
| 预期价值 / 难度 | 高：显著提升数据价值感，让用户从「记录」走向「理解自己」 ｜ 实现难度：中（可使用 echarts-for-weixin 或自研 Canvas 折线图） |

| 功能名称 | 动态心情天气壁纸 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 情感化首页背景 |
| 功能描述 | 首页背景由「纯天气动效」升级为「天气 + 心情」混合壁纸。例如：晴天+开心时背景是明亮的金色粒子与微笑云朵；雨天+低落时背景是灰蓝雨滴与缓慢下沉的水滴，但会有一束暖光逐渐亮起，传递「阴霾会过去」的关怀。壁纸根据当日最新记录的心情实时变化，每次进入首页都有微妙的情绪呼应。 |
| 交互方式 | 自动读取最近一次心情记录与实时天气，生成对应壁纸；支持用户在设置中关闭动态壁纸以节省电量。 |
| 预期价值 / 难度 | 高：强化产品差异化与情感连接 ｜ 实现难度：中（复用现有 CSS 动画，按心情叠加颜色/粒子层） |

| 功能名称 | 心情日历热力图 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 时间维度情绪密度 |
| 功能描述 | 在「情绪日历」基础上，新增「心情热力图层」。每个日期格子的背景色深浅表示当天平均心情高低（暖橘色越深表示越积极，浅灰表示无记录）。点击日期后，底部弹出当日天气-心情简报：天气图标、心情均分、高频诱因、代表句摘录。 |
| 交互方式 | 月份切换时热力图以淡入动画呈现；点击日期展开详情；支持左右滑动切换月份。 |
| 预期价值 / 难度 | 高：快速识别情绪周期与天气规律 ｜ 实现难度：低（复用现有日历网格，增加颜色计算逻辑） |

| 功能名称 | 天气情绪共振指数 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 量化关联强度 |
| 功能描述 | 基于历史数据计算「我的天气敏感度」指数（0-100）。例如：雨天心情明显偏低则「雨感指数」高；晴天心情普遍好则「阳光增益指数」高。指数以仪表盘形式展示，并配以一句解读：「雨天容易让你陷入沉思，记得多给自己一点温柔」。 |
| 交互方式 | 每周一首次打开小程序时弹出「本周天气情绪共振」卡片；指数页支持查看历史变化。 |
| 预期价值 / 难度 | 中：把抽象关联转化为可分享的量化标签 ｜ 实现难度：中（需要后台统计与前端仪表盘组件） |

| 功能名称 | 情境化记录引导升级 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 降低记录成本 |
| 功能描述 | 记录页顶部根据当前天气和时段，动态生成一句引导语。例如：「下雨天，适合听雨声，也适合把心情写下来」。同时根据用户历史数据，智能推荐最可能的 3 个心情标签和 2 个诱因标签，减少选择路径。 |
| 交互方式 | 首页点击心情后进入记录页，自动预选对应心情；推荐标签可一键点选，也可继续自定义。 |
| 预期价值 / 难度 | 高：降低记录门槛，提升日活 ｜ 实现难度：低（基于规则 + 历史统计，无需复杂模型） |

| 功能名称 | 每周天气心情故事 |
| --- | --- |
| 功能定位 | 故事化数据回顾 |
| 功能描述 | 每周日晚生成一份「我的天气心情周报」：以叙事方式总结本周天气分布、心情高光时刻、最低谷那天、最特别的天气-心情组合。报告支持生成精美长图分享给好友，或保存到相册。 |
| 交互方式 | 在「晴雨表」页新增「周报」入口；每周首次进入弹出提示；一键生成长图。 |
| 预期价值 / 难度 | 高：促进分享传播与用户回流 ｜ 实现难度：中（报告模板 + Canvas/图片合成） |

三、现有界面优化方向

在新增功能的同时，对现有页面进行系统性的视觉与交互优化，使整体体验更统一、更精致、更具情感化。

3.1 天气展示界面（首页沉浸式天气卡）

优化目标：让天气信息成为首页的视觉焦点，同时不抢夺心情记录的入口地位。

视觉层次：将温度数字放大至 96rpx 并采用细体，城市与天气类型以胶囊标签形式置于左上角，减少文字堆叠。

关怀文案：根据天气+时段+最近一次心情，生成三段式文案（天气事实 + 情绪共鸣 + 行动建议），控制在 2 行以内。

实时标签：「实时天气」标签改为脉搏动画的绿色圆点，强化「正在同步」的感知。

穿衣建议：升级为图标+简短卡片的组合，雨天自动显示雨伞/雨衣建议，高温显示防暑提示。

动效节奏：背景云朵漂浮速度根据天气调整（晴天更慢、大风更快），雨天增加玻璃雨滴沿卡片边缘滑落的细节。

3.2 心情记录界面

优化目标：减少填写压力，让记录过程像聊天一样自然。

步骤可视化：在顶部增加 3 步进度条（选心情 → 写感受 → 加标签），当前步骤高亮，已完成的步骤显示对勾。

心情选择：保留 4 列网格，但为每个心情增加微动效（选中时放大 1.1 倍并上浮 8rpx），未选项轻微降透明度，强化选择反馈。

智能推荐区：在「天气对我影响」「身体感受」「情绪诱因」上方增加「根据你以往记录，推荐…」的浅灰提示条。

多媒体入口：将图片与录音从底部平铺改为「+」展开浮层，默认收起，降低界面复杂度。

保存反馈：保存成功后展示 1.2 秒的庆祝动画（如心情 emoji 弹跳 + 粒子扩散），再返回首页。

3.3 历史记录 / 情绪日历界面

优化目标：让历史数据既有美感，又能快速洞察规律。

月份切换：当前左右箭头改为可左右滑动的月份条，点击月份快速跳转，减少操作步数。

日期格：有记录的日期显示心情 emoji 与天气图标小徽章，空日期显示淡灰色占位圆点，保持视觉整齐。

详情弹窗：从底部中间弹窗改为底部 Sheet，背景模糊，增加「编辑」「分享日签」「删除」三个操作按钮。

连续打卡：在日历顶部增加火焰 icon + 连续天数，并展示「还差 X 天解锁本周成就」的轻激励。

3.4 晴雨表 / 洞察界面

优化目标：把零散图表升级为有叙事逻辑的洞察中心。

EHI 指数卡：采用环形进度条替代横向进度条，中心显示分数，外圈颜色随分数变化（绿-黄-橙-红）。

情绪走势：柱状图改为「柱状 + 7 日移动平均线」，帮助用户识别短期趋势。

天气关联：由单一柱状图升级为雷达图/玫瑰图，展示不同天气类型下的平均心情、记录频次、情绪波动幅度。

异常提醒：连续低谷天数 ≥ 3 天时，卡片颜色变为暖橙关怀色，文案避免医学诊断，仅提供温柔建议与资源入口。

3.5 天气心情地图界面

优化目标：把二维表格转化为可浏览、可探索的卡片流。

卡片流布局：每个天气类型一张卡片，顶部是天气 emoji + 名称 + 记录次数，中间是心情分布圆环，底部是典型感受文案。

空状态：当某种天气记录不足 3 次时，卡片显示「再多记录几次，就能解锁这份天气的心情画像」。

筛选器：顶部增加「按心情筛选」（只看开心的日子 / 只看低落的日子），反向发现天气与情绪的隐藏关联。

3.6 整体视觉与动效统一

色彩系统：在现有暖橘主色基础上，为不同天气定义更鲜明的辅助色板（晴：金橘；雨：雾蓝；雪：冰青；夜：深紫）。

圆角与阴影：统一卡片圆角为 28rpx，阴影采用向上偏移 8rpx、模糊 28rpx、暖色调低透明度，保持柔和漂浮感。

图标风格：统一使用圆润线面结合的 emoji + 线性图标，避免不同页面图标风格割裂。

转场动画：页面切换增加 120ms 的淡入上滑；卡片展开使用 spring 弹性曲线，避免生硬。

无障碍：所有心情标签与天气图标增加语义化标签，确保读屏软件可识别。

四、数据埋点与算法支撑

为确保新增功能可衡量、可迭代，需同步完善数据体系。

4.1 关键埋点

| 事件 | 指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 记录完成 | 完成率、平均耗时、放弃率 | 优化记录流程与引导 |
| 趋势图查看 | 查看次数、切换维度次数、停留时长 | 评估数据可视化价值 |
| 周报分享 | 生成次数、分享次数、回流率 | 衡量社交传播效果 |
| 动态壁纸展示 | 展示次数、关闭率 | 平衡情感化与性能 |
| 日历热力图点击 | 点击次数、查看详情转化率 | 优化历史回顾路径 |

4.2 算法/规则支撑

天气-心情相关性计算：采用皮尔逊相关系数量化天气指标（温度、湿度、AQI）与心情评分的线性关系，仅当样本量 ≥ 10 时展示结论。

情绪健康指数（EHI）：沿用现有公式，新增「连续低谷天数」权重与天气波动修正因子。

智能推荐：基于最近 30 天记录频次与天气条件，使用简单规则引擎推荐心情与诱因，避免冷启动。

周报生成：采用模板填充 + 数据摘要，突出最高/最低分日期、最频繁天气、最特别组合。

五、实施里程碑与优先级

按照「先基础体验、再数据可视化、最后社交传播」的节奏，分三个阶段推进。

| 阶段 | 周期 | 核心内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：体验打磨 | 2 周 | 优化天气卡、记录页步骤可视化、心情选择动效、保存反馈、日历详情 Sheet | 首页/记录页/日历页高保真设计稿 + 前端实现 |
| 第二阶段：数据可视化 | 3 周 | 天气-心情趋势图、心情日历热力图、天气情绪共振指数、晴雨表雷达图 | 图表组件 + 洞察页重构 |
| 第三阶段：情感化与传播 | 2 周 | 动态心情天气壁纸、情境化引导、每周天气心情故事与分享长图 | 壁纸动效 + 周报生成与分享 |

优先级建议：

P0：记录页步骤可视化、天气-心情趋势图、心情日历热力图（直接影响核心留存与数据价值）

P1：动态心情天气壁纸、天气情绪共振指数、晴雨表雷达图（提升差异化与情感化）

P2：每周天气心情故事、情境化智能推荐、分享长图（提升传播与活跃度）

六、预期效果与衡量指标

优化上线后，建议从用户参与度、数据价值感、情感认同三个维度评估效果。

| 维度 | 指标 | 当前基线（预估） | 目标提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参与度 | 日活跃用户数（DAU） | — | +15% |
| 参与度 | 人均每周记录次数 | — | +25% |
| 数据价值感 | 洞察页人均停留时长 | — | +40% |
| 数据价值感 | 趋势图/热力图查看率 | — | ≥ 35% |
| 情感认同 | 动态壁纸关闭率 | — | ≤ 15% |
| 传播 | 周报分享率 | — | ≥ 8% |
| 留存 | 7 日留存率 | — | +10% |

以上目标需在产品上线后通过 A/B 测试与埋点数据持续验证，建议每两周进行一次数据复盘，根据用户反馈调整功能优先级与视觉细节。